Ygg – Døwntree Mådness

- Grobe Zeitplanung -

Milestone 01 (05.06.14)

„Das Mindestspiel“/Least Playable Game:

- Ghost Race Mode (bis 2 Spieler, abwechselnd)

- Zwei verschiedene Strecken (Innen/Außen)

- Proof of Concept -> Workshop (in seiner Essenz, ohne große Zusatzfunktionen)

- Ein fertig animierter, texturierter Charakter

- Ein Kart-Asset jeder Art

- Fahrgeräusch

Milestone 02 (10.07.14)

- Spielmenü implementiert

- Workshop fertig (mit Probefahrt)

- Splitscreen (2-4 Spieler)

- Mehrere Kart-Assets

- Vier Strecken

- Sounds komplett

- Vier unterschiedliche Charaktere

Goldmaster (07.08.14)

- Freischaltbarer Zusatzcharakter

- Freischaltbares Zusatzlevel

- Musik fertig aufgenommen

- Extreme Polishing³